WeatherNow — Project Plan за сайт за времето

MVP план, първи задачи, архитектура и deployment roadmap

Версия 1.0 — стартов план

1. Цел на проекта

Да създадем малък, но реално работещ сайт за времето, който може да бъде деплойнат онлайн още в първата версия. Проектът трябва да е подходящ и за портфолио, и за упражнение по frontend development, API интеграция, deployment и automated testing.

Работно име: WeatherNow

Основен подход: първо MVP, после постепенно разширяване.

2. MVP функционалност

Търсене на град по име — например Varna, Sofia, London.

Показване на текущо време — температура, усеща се като, вятър, влажност, описание.

Прогноза за 7 дни — минимална/максимална температура, вероятност за валежи, вятър.

Loading state — докато се зареждат данните.

Error state — когато градът не е намерен или API заявката не успее.

Responsive layout — да изглежда добре на телефон и desktop.

3. Технологичен избор

Препоръчителен старт: React + TypeScript + Vite.

React — бързо изграждане на UI компоненти.

TypeScript — по-сигурен код и по-ясни модели за weather/location данните.

Vite — бърз dev server и лесен production build.

Open-Meteo API — подходящ за старт, защото може да се използва без API key.

Vercel или Netlify — лесен deployment на frontend приложение.

Backend не е нужен в първата версия. Ще добавим backend по-късно само ако решим да пазим потребители, история, база данни, кеширане или платени API ключове.

4. Предложена структура на проекта

weather-app/
 ├─ src/
 │   ├─ api/
 │   │   ├─ geocodingApi.ts
 │   │   └─ weatherApi.ts
 │   ├─ components/
 │   │   ├─ SearchBox.tsx
 │   │   ├─ CurrentWeatherCard.tsx
 │   │   ├─ DailyForecast.tsx
 │   │   ├─ HourlyForecast.tsx
 │   │   └─ Favorites.tsx
 │   ├─ hooks/
 │   │   ├─ useWeather.ts
 │   │   └─ useFavorites.ts
 │   ├─ models/
 │   │   ├─ Location.ts
 │   │   └─ Weather.ts
 │   ├─ utils/
 │   │   └─ weatherCodeMapper.ts
 │   ├─ App.tsx
 │   └─ main.tsx
 ├─ package.json
 └─ vite.config.ts

5. Milestones

| Milestone | Цел | Основни задачи | Готово когато... |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 — Basic working app | Сайтът работи локално. | Vite проект, search city, current weather, 7-day forecast, loading/error states. | Можеш да напишеш град и да видиш реална прогноза. |
| M2 — Better UX | По-добър потребителски интерфейс. | Responsive дизайн, икони, favorites, my location. | Сайтът изглежда добре на телефон и desktop. |
| M3 — Deployment | Сайтът е онлайн. | GitHub repo, production build, Vercel/Netlify deployment. | Имаш публичен URL. |
| M4 — Portfolio quality | Проектът изглежда професионално. | README, screenshots, basic tests, GitHub Actions build. | Проектът може да се показва като portfolio/demo. |

6. User stories и acceptance criteria

Story 1 — Search city

Като потребител искам да търся град, за да видя времето за него.

Given: потребителят е на началната страница.

When: въведе име на град и натисне Search.

Then: приложението показва намерените локации или директно зарежда времето за най-релевантния резултат.

Story 2 — Current weather

Като потребител искам да виждам текущото време, за да разбера моментното състояние.

Показва температура, описание, вятър, влажност и усеща се като.

Показва loading indicator при заявка.

Показва user-friendly грешка при проблем.

Story 3 — 7-day forecast

Като потребител искам да виждам прогноза за следващите дни, за да планирам по-добре.

Показва 7 дни.

За всеки ден има min/max температура и кратко описание.

Данните са четими на mobile layout.

7. От къде да започнеш

Създай нов Vite React + TypeScript проект.

Стартирай го локално и се увери, че началната страница работи.

Изчисти default UI-а и направи прост layout: header, search поле, празна weather секция.

Създай models: Location и Weather.

Създай api/geocodingApi.ts и първо направи само city search.

След това добави weatherApi.ts и покажи current weather.

Накрая добави DailyForecast компонент и 7-day forecast.

Команди за старт

npm create vite@latest weather-app -- --template react-ts

cd weather-app

npm install

npm run dev

8. Първи backlog

| ID | Task | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| TASK-001 | Create Vite React TypeScript project | Project runs locally with npm run dev. |
| TASK-002 | Clean default app UI | Page has header, search area and empty weather content area. |
| TASK-003 | Create Location model | Location type includes id/name/country/latitude/longitude where applicable. |
| TASK-004 | Create geocoding API client | Can search city and return list of locations. |
| TASK-005 | Create SearchBox component | User can type city and submit search. |
| TASK-006 | Create weather API client | Can fetch current weather for latitude/longitude. |
| TASK-007 | Create CurrentWeatherCard | Displays current weather data in readable format. |
| TASK-008 | Add error/loading states | UI shows loading and friendly error messages. |
| TASK-009 | Create DailyForecast component | Displays 7-day forecast. |
| TASK-010 | Prepare first deployment | Production build succeeds with npm run build. |

9. Следващи идеи след MVP

Favorites с localStorage.

Use my location чрез browser geolocation.

Dark/light mode.

Hourly forecast за следващите 24 часа.

Playwright UI tests за search и current weather display.

GitHub Actions pipeline: install, build, test.

README с screenshots, инструкции и live demo link.

10. Решение за старт

Започни с TASK-001 до TASK-005. Не започвай с дизайн, deployment или tests още. Първата реална цел е: потребителят въвежда град и приложението връща локация от geocoding API. Когато това работи, тогава добавяме weather API и визуализацията.

Първи checkpoint: “Мога да търся Varna и да получа latitude/longitude”.